山东省淄博第一中学

微机室改造及电脑升级项目谈判文件

（编号：zbyz20220610）

山东省淄博第一中学（简称：淄博一中）拟对微机室改造及电脑升级项目进行谈判采购，欢迎有实力、符合资质要求且信誉良好的单位来校参与谈判，我们将本着“公开、公平、公正”的原则，严格按照规定程序组织谈判。

一、项目概况

（一）项目名称：淄博一中微机室改造及电脑升级项目

（二）项目概况：

本项目主要内容为微机室电脑更换，电脑加装固态硬盘。

（三）有关要求：

1、施工要求：施工过程中，严格执行相关标准，确保施工质量与施工安全。主要内容如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 使用前期换下的办公电脑电换创课教室一体机电脑，共18台，需要加装插排，包含电脑搬运、软件安装调试等。 |
| 2 | 使用前期换下的办公电脑更换扫描试卷用一体机电脑，共约40台。包含电脑搬运、更换硬盘、软件安装调试等。 |
| 3 | 用替换下的一体机更换办公电脑，共约75台。包含电脑搬运、安装固态硬盘、软件安装调试、数据迁移等。 |
| 4 | 使用前期及第3项换下的办公电脑更换或安装4个微机室电脑，共约220台。包含电脑搬运、更换硬盘、软件安装调试等。 |
| 5 | 为120台教师办公用联想一体式台式机安装m2固态硬盘并迁移操作系统，合并磁盘。 |

2、材料要求：

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 技术参数/规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固态硬盘 | 爱国者128G | 190 | 128G m2接口nvme协议，3年质保 |
| 2 | 固态硬盘 | 爱国者128G | 160 | 128G sata接口，3年质保 |
| 3 | 插排 | 公牛 | 60 | 2.4A，三位三孔，2500W，3×1.0mm2，线长1.5米。 |

（四）工期：2022年7月13日前完工。

（五）项目报价方式：招标控制价：6.5万元。报价为一次性报价，报价中含材料，以人民币报价。

（六）结算及付款方式：

本工程无预付款，工程竣工验收合格后付至结算总值的95%，5%质保金一年后无质量问题无息付清。

二、谈判须知

（一）公司资质要求：具有《营业执照》有效证件并具备本采购文件要求的供货、施工及服务能力。

（二）报价书要求：

1、响应文件一式五份，正本一份，副本四份。当副本和正本不一致时，以正本为准，加盖单位公章和法人代表印章。

2、响应文件应包括如下内容：

（1）公司基本信息；

（2）资质证明材料等须加盖公章；

（3）报价单；

（4）质保服务承诺；

（5）可提供的其他文件、资料。

3、报价要求：本项目进行清单报价前须充分了解项目情况和学校的有关要求。

三、谈判工作安排

1、谈判时间： 2022年6月17日上午9：00

报名截止时间：2022年6月17日上午9：00

谈判地点：淄博一中博学楼北一楼会议室

2、勘查答疑时间：2022年6月17日上午9：00之前

3、勘查答疑电话： 0533—4260727   孙老师

四、谈判原则

（一）公开、公平、公正的原则。

（二）综合评比的原则。结合报价方综合实力、服务质量、报价、响应谈判文件的能力、信誉等因素，由谈判小组集体商议确定施工单位。坚持性价比优先，不保证最低价中标，谈判结果不对报价方进行解释。谈判现场满足谈判文件要求的公司不足2家时，可改为单一谈判采购。

五、报价表

淄博一中微机室改造及电脑升级项目投标报价单

| 项目名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 微机室改造及电脑升级 |  |
| 备注 |  |

投标单位(公章)：

法人或委托代理人（签字）

联系电话：

时间：